附件

永宁县2024年民生“十心实事”办理进度表

序号	名 称	实施内容	总牵头单位	责任单位	完成时限	办理计划	办理进度	是否完成
1	公共安全“稳心”实事	1.实施贺兰山东麓防洪治理工程，新建、加固大井南沟、红井沟等导洪堤5处10公里。	县安全生产委员会办公室、应急管理指挥部办公室	县水务局	例：2024年11月	例：2024年一季度完成项目立项及前期手续。

2024年二季度加固导洪堤2千米，完成工程量的20%。

2024年三季度加固导洪堤9千米，完成工程量的90%。

2024年四季度加固导洪堤10千米，完成工程量的100%。	要求：办理进度每月一报，每次报的内容要包含上月办理内容，不可按月写流水账，字数200字以内。	已完成/正在推进/无法完成
2.实施黄河永宁段河道治理工程，建设仁存渡控导工程和东升护岸工程，保障黄河永宁段安澜。
县水务局
3.新建永宁县城150万立方米储气调峰站1处。
县住建局、市监局、应急管理局
4.开展重点区域消防设施改造，完善配套城乡公共消防设施和16所中小学校、幼儿园消防设施。
县住建局、教体局、城乡公共事业服务中心、园区、各乡镇
5.开展工贸、危险化学品等重点企业主要负责人、管理人员和一线职工安全培训1.5万人次。
县应急管理局、永宁工业园区管委会
6.为电动自行车骑行人员配发头盔2万个。
县公安局
7.为乡镇（村）配套防灾减灾物资装备2000余台（套），建设全国森林草原火险综合监测站2处、智能视频监控5处，安装应急叫应设备150余个。
县应急管理局、发改局、财政局、各乡镇

2	生态环保“放心”实事	8.扩建闽宁镇污水处理厂。	市生态环境局永宁分局	市生态环境局永宁分局、县住建局、城乡公共事业服务中心、闽宁镇
9.生态修复永二干沟、中干沟等4条重点入黄排水沟。
市生态环境局永宁分局、县水务局
10.新建乔木防护林200亩。
县自然资源局、闽宁镇
11.实施乡镇村庄绿化美化提升工程。
县自然资源局、农业农村局、各乡镇

3

农业基础提升“舒心”实事	12.新建农村卫生户厕200座。

县农业农村局

县农业农村局、各乡镇
13.建设高标准农田4万亩。
县农业农村局、各乡镇
14.实施望洪镇等3个乡镇耕地进出平衡项目、新增耕地3000亩以上。
县自然资源局、李俊镇、望洪镇、望远镇
15.完善农产品质量安全检测体系，新增承诺达标快检基地5个。
县农业农村局
16.改造李俊镇丰登村等一批老旧温棚。
县农业农村局、乡村振兴服务中心、各乡镇
17.实施胜利乡烽火村冷库等农业产业基础设施建设项目10个。

县农业农村局、乡村振兴服务中心、各乡镇
18.改造提升胜利乡集贸市场、李俊镇商贸中心。
县商投局、胜利乡、李俊镇

4

就业创业“悦心”实事	19.培育高素质农民100人。	县人社局

县农业农村局、各乡镇
20.开展职业技能培训900人。
县人社局、各乡镇（街道）
21.开展电商人才培训4期200人。
县商投局
22.开展线上线下招聘活动50场以上，提供就业岗位4万个以上。
县人社局、各乡镇（街道）
23.开发城乡公益性岗位160个以上。
县人社局、各乡镇（街道）
24.农村劳动力转移就业2.9万人以上。
县人社局、各乡镇
5	文化惠民“润心”实事	25.开展“四送六进”等各类文化惠民活动300场以上。	县文旅局	县文化局、各乡镇（街道）
26.举办乡村春晚、秧歌社火大赛暨巡游展演、第三届葡萄酒文化艺术节等品牌文旅节庆活动等大型节庆活动。
县文旅局、各乡镇（街道）
27.升级图书馆、文化馆服务设施，开展全民艺术普及工程。
县文旅局
6	优质教育供给 “连心”实事	28.打造闽宁镇园艺小学等4所小学智慧教室各24间。	县教体局	县教体局
29.回收江山阅北区等小区配建幼儿园3所。
县教体局
30.推动永宁四小建成投用。
县教体局
31.建设银子湖健身步道及健身场地。
县教体局

7	卫生健康“安心”实事	32.建设县人民医院导管室、县中医院煎药中心和康复中心。	县卫健局	县卫健局
33.配优李俊镇卫生院等4家乡镇卫生院医疗设备。
县卫健局
34.建设闽宁镇卫生院急救分站。
县卫健局
8	养老服务“贴心”实事	35.为2000余名城乡困难老年人购买意外伤害保险。	县民政局	县民政局
36.为300名困难老年人提供“六助+N”居家养老服务。
县民政局
37.打造望洪镇东和村农村幸福院。
县民政局、望洪镇
38.改造社区居家养老服务站16处。
县民政局、各乡镇（街道）

9

特殊群体保障 “暖心”实事	39.改造困难残疾人家庭无障碍设施150户。

县残联、乡村振兴服务中心	县残联
40.开展残疾人居家托养服务250人。
县残联
41.开展残疾人职业技能培训100人。
县残联
42.为3400名残疾人购买意外伤害保险。
县残联
43.实施残疾人“阳光助残小康计划”25户。
县残联
44.救助“两癌”妇女30名。
县妇联
45.资助困难家庭学生50人以上，开展“希望书桌”“希望小屋”等困难青少年帮扶。
团县委
46.开展“雨露计划”，发放助学补助100万元。
县乡村振兴服务中心
47.贴息脱贫人口小额信贷50万元。
县乡村振兴服务中心

10

交通畅行“顺心”实事

48.新增停车泊位500个。	县交通局

、住建局	县住建局、综合执法局、国有企业
49.推进胜通、政永等99条农村公路路况提升工程建设。
县交通局
50.实施永宁县龙鹤路道路及给排水工程。
县住建局