附件2

| 永宁县2019年农田水利基本建设任务总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：条、公里、万方、万亩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇 | 渠道 |  |  |  |  |  | 沟道 |  |  |  |  |  | 农田路 |  |  | 高标准农田 | 土方量 |
|  | 支斗渠 |  |  | 农毛渠 |  |  | 支斗沟 |  |  | 农毛沟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 条数 | 长度 | 土方 | 条数 | 长度 | 土方 | 条数 | 长度 | 土方 | 条数 | 长度 | 土方 | 条数 | 长度 | 土方 | 万亩 | 万方 |
| 合计 | 185 | 402.5 | 40.3 | 4227 | 1460.2 | 58.5 | 124 | 295.2 | 67.9 | 3198 | 1606.3 | 208 | 5868 | 2274.75 | 68.2 | 27.067 | 554.4 |
| 李俊镇 | 48 | 93 | 9.3 | 725 | 371 | 14.9 | 31 | 72.9 | 16.8 | 685 | 411 | 53.4 | 1050 | 420 | 12.6 | 7.7 | 152.5 |
| 望洪镇 | 33 | 119 | 11.9 | 942 | 44.6 | 1.8 | 32 | 104 | 23.9 | 889 | 421 | 54.7 | 1732 | 818.75 | 24.6 | 8.167 | 153 |
| 杨和镇 | 33 | 52 | 5.2 | 1215 | 450 | 18 | 22 | 37 | 8.5 | 650 | 320 | 41.6 | 1215 | 242 | 7.3 | 2.9 | 63.7 |
| 胜利乡 | 36 | 65 | 6.5 | 265 | 101 | 4.1 | 18 | 30.9 | 7.1 | 191 | 89.9 | 11.7 | 359 | 179 | 5.4 | 3 | 69 |
| 望远镇 | 24 | 62 | 6.2 | 960 | 460 | 18.4 | 21 | 50.4 | 11.6 | 780 | 359 | 46.6 | 1510 | 610 | 18.3 | 3.5 | 86 |
| 闽宁镇 | 11 | 11.5 | 1.2 | 120 | 33.6 | 1.3 |  |  |  | 3 | 5.4 |  | 2 | 5 |  | 1.8 | 30.2 |

附件3

| 永宁县2019年农田水利基本建设规划任务表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 乡镇名称 | 四 靠 位 置 | 建设面积（万亩） |
| 李俊镇 | 1.许桥、丰登、侯寨新建片区：东至惠农渠，南起渠里湖沟，西至双庆路，北至汉延渠，面积2.1万亩 2.西邵高标准农田建设项目节水灌溉工程及西部水系新建片区：东至沙湖沟、南至三旗沟，西至唐徕渠，北至罗渠，许黄路以北西部水系向东辐射500米，宁化7队观摩路及永安沟，面积1.5万亩 3.宁化唐徕渠西侧低洼农田改造新建片区：东至唐徕渠，南至西邵12队，西至宁化村沿山沟，北至李庄村交界沟，面积0.4万亩 4.许桥、东方、雷台巩固提高片区：东至109国道，南至正闸路，西至惠农渠，北至果子渠，109国道向东辐射300米，面积0.6万亩 5.许黄公路两侧巩固提高片区：东至双庆路，西至沙湖沟，沿线许黄公路两侧辐射500米，面积1.2万亩 6.李银路两侧500米巩固提高片区：南起叶盛镇时方与金塔交界，北至第一排水沟桥，向东西各辐射500米，面积0.3万亩 7.魏团村巩固提高片区：东至大中渠,南起汉延渠,西至大水渠，北至一排沟，面积0.6万亩 8.落龙沟和第一排水沟两侧巩固提高片区：南起一、二支沟，北至永安沟，沿线第一排水沟两侧辐射500米，面积1.0万亩 | 7.7 |
| 望洪镇 | 1.滨河大道片区：西至惠农渠，东至滨河大道，北以解放渠为界，南以中太银铁路为界，面积 0.267万亩 2.万亩有机现代农业示范区：南起307国道、北至增全沟、东至汉延渠、西至中干沟，面积1.0万亩 3.农声农丰片区：南起一排沟、北至大南渠、西至汉延渠、东至109国道，面积1.5万亩 4.前渠宋澄片区：南起一排沟、北至永黄公路、西至西部水系，东至黑阴沟，面积2.0万亩 5.新华北渠片区：南起永黄路、北至马大湖、西至唐徕渠、东至中干沟，面积2.0万亩 6.西部水系（望洪）片区：南起永黄路、北至胜利交界、西至西部水系、东至唐徕渠，面积1.4万亩 | 8.167 |
| 杨和镇 | 1.黄河大桥片区：东至滨河大道、南至迎宾大道、西至永宁东线、北至东升交界，面积0.6万亩 2.民生渠片区：东至滨河大道、南至解放渠、西至永宁东线、北至迎宾大道，面积1万亩 3.旺全东全片区：东至汉延渠、南至曾旺沟、西至黑阴沟、北至纳北路，面积0.4万亩 4南北全纳家户片区：东至黑阴沟-纳北路、南至马大湖沟-永黄路、西至唐徕渠 、北至胜利交界，面积0.9万亩 | 2.9 |
| 胜利乡 | 1.杨显片区：东至快速通道，西至新雷渠，南至观平路，北至移民庄点沟，面积0.6万亩 2.杨显五渠先锋片区：南起唐徕渠、北至北五渠路、西至西部水系、东至唐徕渠，面积1.5万亩 3.八渠许旺片区：南起永清沟渠、北至许旺六渠、西至唐徕渠、东至许旺公路，面积0.55万亩 4.八渠片区：东至黑阴沟，西至唐徕渠，南至十渠，北至观湖西路，面积0.35万亩 | 3.0 |
| 望远镇 | 1.政权片区：.西至惠农渠，东到滨河大道，南至杨和交界，北至永清沟，面积0.5万亩 2.立强片区：北至一号渠，东到环湖沟，西至立掌公路，南至新开渠，面积0.5万亩 3.长湖、通桥片区（永二干沟片区）：东至上长路，西到板桥沟，南至望滨路，北至长塔路，面积1万亩 4.永清、上河片区（永清沟片区），北至汉延渠，南至观平路，西至胜通路，东至银川东线，面积1.5万亩 | 3.5 |
| 闽宁镇 | 1.园艺、木兰片区：东起西干渠、南到二旗沟，西至闽宁三级扬水渠，北至木兰村北侧闽甘路，建设高效节水面积1.3万亩 2.玉海片区：南起玉泉营交界，北至西干渠 ，西至西滩庄园 ，东至西干渠 ，面积0.5万亩 | 1.8 |
| 合 计 |  | 27.067 |
| 注：表中重点片区1.5万亩（斜体字），新建片区8.267万亩（黑体字），巩固提高片区面积17.3万亩。 |  |  |

附件4

永宁县2019年秋季农业“三项”任务分配表

单位：万亩

| 乡 乡 镇 | 秋翻地 | 其中：机深翻 | 秋施肥 | 秸秆还田 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 李俊镇 | 7.3 | 4.6 | 2.5 | 3.0 |
| 望洪镇 | 7.64 | 4.6 | 3.0 | 3.0 |
| 杨和镇 | 3.0 | 1.14 | 1.0 | 1.0 |
| 胜利乡 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.2 |
| 望远镇 | 3.3 | 1.9 | 1.5 | 1.3 |
| 闽宁镇 | 0.76 | 0.76 | 0.5 | 0.5 |
| 合 计 | 25 | 15 | 10 | 10 |

附件5

永宁县2019年度农田水利基本建设考核办法

为做好2019年度农田水利基本建设考核评比工作，推动全县农田建设健康发展，根据《2019年全区农田水利基本建设大会战实施方案》、《2019年银川市农田水利基本建设大会战实施方案》精神，结合我县实际情况，特制定本考核办法。

一、考核内容

总体要求：农田水利基本建设规划科学、措施得力、重点突出，工程质量良好，效益显著，全面完成各项建设任务。

采取百分制考核，按照分值确定获奖名次。具体评分标准如下：

1.组织领导。领导重视，分工明确，责任制落实。建立了明确的农田水利基本建设分工负责制度，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，党政班子齐抓共管，层层落实责任，村队全面参与的工作机制。(5分)

2.前期工作。农田水利基本建设规划科学合理，方案具体明确，经县秋冬农田水利基本建设指挥部批准，并能认真按规划组织实施。各项前期准备工作扎实充分(包括施工准备、土地调整、清障等措施到位)。（5分）

3.任务完成情况。农田水利基本建设规模大、任务重，工程建设管理规范；乡镇组织得力，完成或超额完成年度各项建设任务（20分）。9月底全面完成旱地任务，完不成的扣1.5分，10月20日前全面完成今秋农田建设任务，完不成的扣3分。

4.投入情况。乡镇对农田水利基本建设的投入增加，资金筹措及时到位；“一事一议”政策、小型水利工程管理体制改革工作落实到位，群众发动充分；投入劳力多，效率高。（4分）

5.工程质量标准。工程布局合理,配套完善,质量标准高，符合各类项目建设规程规范，工程规划和建设本着“科学规划、因地制宜、突出实效”的原则，严格按照《永宁县秋冬农田水利基本建设田间工程建设标准》实施，杜绝“面子工程”“政绩工程”。（8分）

6.河长制工作。完成管辖范围内纳入河长制名录的河湖水系的综合整治工作及其他河长制工作。（10分）

7.大气污染工作。严格措施，落实责任，做好秸秆禁烧落实工作，确保不因焚烧引起大气污染。每发现一起扣1分，直至扣完为止。（8分）

8.农业工作。完成或超额完成机深翻整地、秸秆还田等沃土工程建设任务，质量达标。在9月30日前完成旱地秋季农业三项任务，10月25日前全面完成2019年秋季农业三项任务；在10月15日前完成旱地机深翻整地自筹款收款任务，10月31日前完成全部秋季机深翻整地自筹款收款任务。（15分）；完成减农药减化肥任务。（5）

9.植树造林工作。全面完成秋季造林任务，按照林业部门的技术要求，质量达标。做好禁牧封育工作，每发现一次放牧扣0.5分。（10分）

10.水利重点工程。各乡镇配合完成水利重点工程前期工作情况。（5分）

11.舆论宣传与内业工作。大力开展宣传报道工作，在县级媒体宣传不少于5次，每少一次扣0.5分；在区市新闻媒体报道不少于2次，每少一次扣1分。统计及内业工作要求及时准确，资料整理规范齐全。（5分）

二、评比方法

根据各乡镇在农田水利基本建设中完成的片区面积、田间工程质量、领导重视程度、清障碍物数量进行量化打分，考核小组汇总对乡镇的评比结果，并报县秋冬农田水利基本建设指挥部审定。

1.外业验收。实地丈量片区建设面积、造林面积、翻地面积等，并按面积计分。每个片区实地抽查农沟、支斗沟不少于4条，支斗渠、农毛渠不少于4条，农田路、生产路不少于4条，进行质量评比。考核小组采用随机抽样的办法进行检查。对工程规划的合理性、规模、标准、质量、效益情况做出现场评价。

2.内业验收。听取乡镇农田水利基本建设工作汇报，观看图片及录像资料，查阅有关材料和文件,对工程完成情况和建设管理、资金管理等情况进行检查核实。

3.观摩督导。在秋冬农田水利基本建设期间，县委、县政府将组织相关部门进行观摩评比，评比结果将纳入农田水利基本建设考核成绩。

4.督查通报。县委督察室、政府督办将不定期对秋冬农田水利基本建设工作进行督查，对工作力度不大、质量不高的乡镇或部门提出批评，每批评一次扣总成绩1分。

三、考核小组组成

由县农田水利基本建设指挥部组织纪委、组织部、县委督查室、政府督查室、财政局、自然资源局、水务局、农业农村局等相关部门组成考核验收小组。

四、考核奖励

采取多干多补，少干少补，不干不补，干一片，成一片，验一片的原则。农田水利基本建设考核验收采取“日常检查督促、中期观摩评比、末期考核验收”相结合的方式，百分制验收考核。最终的考核成绩取平均值，考核验收抽检不得少于总量的20％；遵照《永宁县农田水利基本建设田间工程建设标准》，合格率96％以上，兑现奖励资金100％；合格率90％—95％，兑现奖励资金80％；合格率90％以下，兑现资金60％。严格按照《永宁县农田水利基本建设考核验收办法和细则》进行验收，兑现以奖代补资金。县政府筹集奖补资金，按照实际完成的工程量、任务、面积、质量分别给予乡镇“以奖代补”奖励，用于解决乡镇农田水利建设中沟道开挖、渠道整修、沟道修整、平田整地机械费、机深翻、完成绿化带的土方等资金投入，按奖励金额的多少排出名次（其中：乡镇可以拿出所得奖励资金总额的5％，用于奖励村队干部），县政府从总资金中拿出80万元，用于农口部门农建工作经费。

奖励执行标准为：新开农沟达到标准补助12元/米，农沟清淤修整3元/米，支斗沟修整6元/米，砌护农渠培土修整2元/米，砌护支斗渠培土修整3元/米，一般渠道培土修整1元/米，泥结石路面铺设25元/米，机深翻整地15元/亩，新建绿化台300元/亩。农建工作实绩作为乡镇领导干部考核、提拔、任用的重要依据。对完不成任务、工作开展不力的，县委、县政府将严格按照《关于建立党政领导干部“奖优罚劣”激励机制的意见》的有关规定，进行绩效问责。

附表：永宁县2019年农田水利基本建设考核细则

附表

永宁县2019年农田水利基本建设考核细则

乡镇：                              时间:    年  月  日

| 序号 | 考评 项目 | 评分内容及评分标准（括弧内为最高分值，据实酌情核减） | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 组织 领导 （5） | 1.组织机构健全（提供文件）。（1分） 2.党政主要负责人挂帅，认真安排部署，加强组织协调，解决实际问题（提供会议材料、宣传资料等）。（2分） 3.建立了明确的岗位责任制和分工负责制，分片包干，定岗定责（提供领导分工名单）。（2分） |  |
| 二 | 前期 工作 （5） | 1.编制农田水利建设方案，并经县秋冬农田水利基本建设指挥部批准（提供文件、资料）。（1分） 2.严格按规划和实施方案组织实施（抽查核实）。（2分） 3.清障、迁坟、土地调整、协调等工作到位。（2分） |  |
| 三 | 任务完成 情况（20） | 完成片区建设任务面积，按沟渠完成质量进行考核（超额完成的面积按比例加分）。（20分） |  |
| 四 | 投入 情况 （4） | 乡镇农田水利基本建设的投入增加，资金筹措及时到位；“一事一议”政策落实到位，群众发动充分；投入劳力多，效率高（提供财务报表、农田建设进度统计表）。（4分） |  |
| 五 | 工程标准 质量 （8） | 1.工程布置合理，设计科学，配套完善。（4分） 2.土方等工程按照《永宁县秋冬农田水利基本建设田间工程建设标准》评分，沟、渠、路土方达到标准。（4分，现场检查沟道深度、渠道砌护质量、土方夯实等项目，抽查1处不合格扣0.2分）上述指标以实地检查记录为依据。 |  |
| 六 | 河长制工作（10） | 完成管辖范围内纳入河长制名录的河湖水系的综合整治工作及其他河长制工作。（10分） |  |
| 七 | 大气污染 工作（8） | 严格措施，落实责任，做好秸秆禁烧落实工作，确保不因焚烧引起大气污染。每发现一起扣1分，直至扣完为止。（8分） |  |
| 八 | 农业 工作 （20） | 完成或超额完成机深翻、秸秆还田等沃土工程建设任务，质量达标。在9月30日前完成旱地秋季农业三项任务，10月25日前全面完成2019年秋季农业三项任务；在10月15日前完成旱地机深翻自筹款收款任务，10月31日前完成全部秋季机深翻自筹款收款任务。（15分）；完成减农药减化肥任务。（5分） |  |
| 九 | 植树造林 工作（10） | 完成或超额完成植树造林、林木管护任务，质量达标。（5分）；禁牧封育。（5分） |  |
| 十 | 水利重点 工程（5） | 积极配合协调解决水利重点工程前期工作。（5分） |  |
| 十一 | 舆论宣传与内业工作（5） | 1.大力开展宣传工作，在县级媒体宣传不少于5次，每少一次扣0.5分，在区市新闻媒体报道不少于2次，每少一次扣1分。（3分）2.及时统计、分析、汇报农建进度，认真总结典型经验并大力推广。（1.5分）3.认真办好农建简报，当好政府参谋（提供简报汇编资料）。（0.5分） |  |
| 合计 |  |  |  |

附件6

永宁县2019年农田水利基本建设

包乡镇领导及技术干部人员名单

1.李俊镇

县 领 导：杜  勇

技术干部：张  平  徐学军  兰西宁

2.望洪镇

县 领 导：马占山

技术干部：高金强  刘静艳  李庆才

3.杨和镇

县 领 导：杨  锋

技术干部：唐学平  尹冠华  陈沅沅

4.胜利乡

县 领 导：郝春明

技术干部：张  平  周金川  王  坚

5.望远镇

县 领 导：袁雪祥

技术干部：高金强  王  佳  郭  宁

6.闽宁镇

县 领 导：孙佳永

技术干部：唐学平  陈建荣  刘佩龙

附件7

永宁县农田水利基本建设田间工程建设标准

1.田间规划。单位面积不小于500亩，田面平整、连片成方、条田成档，档田以一沟一渠间隔划分（排水条件好的地片，也可实行一渠一路间隔或暗管排水），实行双排双灌，沟两边带路，沟不到头，渠不到尾，农田路与乡村主干道接通，做到灌排畅通，交通方便，耕作方便。

2.田。田档宽以农机具的双倍数定为36—43.2米，成条成档，旱地全部实行小畦，有条件的稻地也建成畦田，畦田面积267—400平方米（0.4—0.6亩），畦埂顶宽40厘米，畦埂高30厘米。

3.沟。沟槽顺直流畅，沟堤坡光平直，以田面为基准,农毛沟沟头深1.5米，沟尾1.7米，底宽0.8米，开口宽4米，内边坡1:1.2，农沟两侧带路，路宽3米；斗沟沟头深1.6米，沟尾1.8米，底宽1.0米，开口宽5.0—8.5米，内边坡1:1.5，沟两侧各带拜，路宽4.0米，路两侧各带6米宽绿化带；支沟沟头深1.8米，沟尾2.0米，底宽1.5—3.0米，内边坡1:2，拜路宽5.0米，路两侧各带10米宽绿化带；干沟沟头深2米，沟尾3米，底宽4—12米，内边坡1:2，拜路宽6.0米，路两侧各带30米宽绿化带。

4.渠。规划布局合理，渠槽顺直，堤坡平光直，农毛渠堤顶宽0.5米，斗渠顶宽1米，外边坡1:2，渠土拜顶高于砌护板顶20厘米。

5.路。田间农路路基高于田面0.4米以上；生产路路基高于田面0.6米以上；乡村路路基高于田面0.8米，且平整畅通。

附件8

永宁县重点农建片区机深翻考核验收办法

为做好2019年度农田建设工作，各乡镇、各有关单位要精心组织，利用现有资源，依托农机作业服务公司开展秋季农业三项任务，重点片区要和农机作业服务公司签订农机作业合同，充分发挥农机作业公司作用，推行大型机械连片作业，整村大面积推进。

一、作业标准

重点片区机深翻后，进行旋耕，具体作业标准为：

一是耕地时，开墒合墒少而平，耕后地表平整，无沟垄，秸秆杂草覆盖严密，无回垡立垡，田间地角不重耕、不漏耕；机深翻深度25厘米以上。

二是旋地深度在10厘米以上，田边地角要旋到，深度均匀，无漏旋、少旋。

二、考核办法

由农业农村局成立机深翻整地考核验收小组，对全县重点片区机深翻整地面积实地丈量，合格率96％以上，兑现奖励资金100％；合格率90％—95％，兑现奖励资金80％；合格率90％以下，兑现奖励资金60％。机深翻整地按照15元/亩进行补助，由乡镇、村队负责组织收取农户的机深翻整地自筹款。验收实行百分制，合格后，兑现奖励。

附件9

永宁县2019年秋季农业三项任务考核细则

乡镇：                               时间：  年  月  日

| 序号 | 考评 项目 | 评分内容及评分标准（括弧内为最高分值，据实酌情核减） | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 组织 领导 （1.5） | 1.成立组织，乡镇主要负责人挂帅，认真安排部署，加强组织协调，解决实际问题（提供会议材料、宣传资料等）。（1分） 2.建立了明确的岗位责任制和分工负责制，分片包干，定岗定责（提供包村分工名单）。（0.5分） |  |
| 二 | 前期 工作 2.5） | 1.制定秋季农业三项任务实施方案，并报县农田水利基本建设指挥部农业工作组（提供文件、资料）。（0.5分） 2.严格按规划和实施方案组织实施（抽查核实）。（0.5分） 3.清障、土地调整、协调等工作到位。（0.5分） 4.与农机作业服务公司签订合同（提供合同资料）。（1分） |  |
| 三 | 任务完成情况（7） | 1.完成秋翻地、机深翻、深翻整地、秸秆粉碎还田深翻任务。（4分） 2.完成秸秆还田任务。（1.5分） 3.完成秋施肥任务。（1.5分） |  |
| 四 | 投入 情况 （1.5） | 乡镇秋季农业三项任务的投入情况，村队、农户自筹款收缴及时到位；群众发动充分，效率高（提供秋季农业三项任务进度统计表）。（1.5分） |  |
| 五 | 作业标准质量（2.5） | 1.重点片区布置合理，设计科学，适宜大型农业机械作业。（0.5分） 2.作业标准：一是耕地时，开墒合墒少而平，耕后地表平整，无沟垄，秸秆杂草覆盖严密，无回垡立垡，田间地角不重耕、不漏耕；秋翻地深度在18cm以上，机深翻深度25cm以上，秸秆综合利用项目水稻、玉米灭茬深翻深度30厘米以上；二是旋地深度在10厘米以上，田边地角要旋到，深度均匀，无漏旋，少旋；三是激光平地要求平整一致、100米误差不超过3cm；四是秸秆还田亩施秸秆250公斤以上；五是秋施碳铵40—50公斤；农家肥15—20小车/亩。（2分） 上述指标以实地检查记录为依据。 |  |
| 合计（15） |  |  |  |